## Slide 1
（1/29）
ISO14001
ISO9001
アラコ株式会社
アラコ株式会社
アラコ株式会社
アラコ株式会社
アラコ株式会社
Notes: 待機画面

## Slide 2: 新規仕入先メーカー生準業務における 進捗遅れ撲滅
アラコ株式会社
品質管理部 品質統括室
GEARサークル 木村浩之
（2/29）
Notes: みなさんこんにちは。
(只今紹介頂きました)アラコ株式会社「GEARサークル」の木村です。
よろしくお願いします。
私たちGEARサークルは「新規仕入先メーカー 生準業務における進捗遅れ撲滅」
のテーマについて取り組んで来ました。★

## Slide 3
縫製
【会社紹介】
（3/29）
トヨタ紡織グループのシートサプライヤー
縫製
■シート (組立)
■シートカバー（縫製）
事業内容
企業理念
「世界に愛される製品づくり」を追求し、
お客様から信頼され、期待され、
必要とされ続ける会社
協力
社是
「力×３」で、多くの力を集めて
一本に合わせ
助け合い「夢」を叶わせる
成し遂げるエネルギー
ランクル300
LX
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰﾌﾟﾗﾄﾞ
LS
Notes: 当社アラコはトヨタ紡織グループの一員として自動車内装品の生産をしており、
シート組立、シートカバー縫製を行っております。★
当社は、世界に愛される製品づくりを追求し、
お客様から信頼され・期待され・必要とされ続ける会社を企業理念としております★
また、当社の社是は「協力」で、
社員一人ひとりが力を合わせ共に成長し続けることを目指しています★

## Slide 4
【会社紹介】
（4/29）
◇明海工場
豊橋地区
◇東栄工場（本社）
◇平子工場
豊田地区
◇本町工場
◇堤工場
ランクル３００シート
LX600シート
アルファード・ヴェルファイアシートカバー
カムリシートカバー
レクサスシートカバー
ランクルプラドシートカバー
コースター・４ランナー他
シートカバー
仕入先
（愛知県内 5工場）
：豊田地区 ： ４工場
：豊橋地区 ： １工場
：仕入先 ： 7社
(県外:２社 海外:1社)
生産拠点・製品
Notes: 私たちの生産拠点は、★
愛知県内の豊田地区４工場・豊橋地区１工場、併せて５工場になります。
私の所属する東栄工場ではランドクルーザー３００やレクサスLX６００の
自動車シートを生産しております。★
また、県外、海外も含め７社の仕入先と取引をしており、
御覧のような車種のシート・シートカバーの生産に携わっております。★

## Slide 5
監査G
工程監査(内製・仕入先)
品質会議事務局
ISO9001事務局
QCサークル全社事務局
品質状況管理
【業務紹介】
（5/29）
品質部門
品質会議
外製品質G(外製：シートカバー)
仕入先生準活動
品質不具合解析
仕入先品質向上活動
仕入先品質向上活動
仕入先生準活動
品質統括室
監査G
外製品質G
豊田品質技術課
豊橋品質技術課
品質管理部
工程監査
QCサークル事務局
組織図マップ
業務内容
Notes: 私たち「GEARサークル」のメンバーは、
品質管理部の品質統括室に所属しています★
監査Gは工程監査や品質会議の運営、★
外製品質Gは、仕入先の生準活動や品質向上活動業務を担当しています★

## Slide 6
【サークル紹介】
（6/29）
G E A R
ルンルン
明るく
笑顔で
元気に
今回の主役
一人一人の歯車をかみ合わせる
サブリーダー
リーダー
岡崎
ベテラン
緒方
ベテラン
鴻池
上司
小椋
サブリーダー
松沢
ベテラン
木村
リーダー
サークルスローガン
メンバー紹介
かおり
期待の若手
メンバー構成
監査G:3名
外製品質G:4名
Notes: 私たちのサークル名GEARは、日本語にすると「歯車」ですが★
メンバー一人一人の歯車をかみ合わせ
会社の成長のために改善を取り組んでいこうという思いが込められています★
メンバーは27歳～64歳と年齢幅がありますが、
サークルスローガンの元気に・笑顔で・明るく・ルンルンの通り、
個性を活かして上手くコミュニケーションを図っている、元気で笑顔あふれるサークルです★

## Slide 7
メンバー全員の力を合わせ積極的に活動を進めよう‼
【サークル紹介】
（7/29）
Chart: 
| チームワーク | ルール遵守 | 会合 | 向上意欲 | 他部署連携 | 運営方法 | 多技能化 | 改善能力 | QC手法 | 基本ステップ
1
2
3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
5
Y軸(活気）
X軸(技能）
・「層別」の考え方での改善
・「PDCA」が身についている
弱点
・自分の役割に応じた行動ができる
・自主的に問題解決に取り組む
ことができる
・担当業務に必要な知識、
技能を指導できる
・担当業務以外３つまで業務が
標準レベルで作業可能
B→Aに
レベルアップしよう‼
・連携意識や協力意欲
・結束を強め協力して困難
を乗り越える
強化
弱点
チームワーク
基本ステップ
多技能化
運営方法
弱点
サークルレベル把握表
サークルレベル
Notes: 上期の活動開始時のサークルレベルはX軸3.4 Y軸4.0の「B」ランクでしたが、★
「A」ランクを目指して活動を開始しました。
弱点が、X軸では★
「基本ステップの層別の考え方での改善」「多技能化」「運営方法の問題解決能力」
になっていたため、今回はその弱点に力を入れて活動してきました。★
また、Y軸の「チームワーク」を更にレベルアップを図っていくように活動を進めました。★

## Slide 8
【テーマ選定】
（8/29）
かおりちゃん
かおりちゃん、
最近、笑顔が少なくなったみたいだけど大丈夫？
大丈夫じゃないです…
新規仕入先さんの
生準業務で残業が
多くなってしまっていて💦
上司の鴻池さん
Chart: 2022年度下期 かおりちゃんの月の残業時間
| 上期平均 ('22年4-9月) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
 | 10.8 | 23 | 24.5 | 30 | 26 | 34 | 31.5
新規仕入先追加
月平均28.2時間
(下期より17.4時間増加)
そうなんです、なかなか書類を提出してもらえなくて・・・
フォローしてやっと出してもらえたと思ったら、内容に不備があって
出し直してもらうといった感じでなかなか仕事が進まないんです。
書類がなかなか出てこないんだっけ？
かおりちゃんの笑顔を取り戻すため、
「新規仕入先メーカー生準業務における進捗遅れ撲滅」しよう!!
Notes: 鴻池「かおりちゃん、最近笑顔が少なくなったみたいだけど大丈夫？」
後藤「新規仕入先さんの生準業務で残業が多くなってしまっていて」
鴻池「書類がなかなかでてこないんだっけ？」
後藤「そうなんです、フォローしてやっと書類を出してもらえたと思ったら、
内容に不備があって出し直してもらうといった感じでなかなか仕事が進まないんです。」
室方針の管理項目でもあり、新規仕入先の生準業務に遅れが発生していることが問題として挙がったことから、★
品質統括室としてお客様に迷惑を掛けない業務品質確保を目指すため、このテーマに決めました★

## Slide 9
【テーマ選定】
（9/29）
縫製事業編成により新規仕入先追加
縫製事業編成の目的・狙い
・ 縫製技能伝承をして、シートカバーの安定供給と品質向上・サポートできる体制の確立
・ 東海地区 各縫製メーカーのリーダーシップをとる
変更後(2022年度下期～)
Tier1
T社
3社
仕入先
7社
M社
H社
O社
変更前
Tier1
T社
3社
仕入先7社
O社
H社
M社
トヨタ紡織のTier1だった
4社がアラコの仕入先になり、
アラコがTier1として
東海地区のリーダーに!!
かおりちゃん
新規仕入先追加って
何のためですかー？
親会社トヨタ紡織の縫製事業編成の戦略だよ!
Notes: シートカバー縫製事業編成戦略により、
2022年度下期から当社に新規仕入先が追加しました。
もともとトヨタ紡織のTier1だった4社が、アラコの仕入先になり、
当社アラコは東海地区のシートカバーメーカーTier1としてリーダーシップを任されるようになりました★
新たなカバーメーカーも含め縫製技能の伝承、
シートカバーの安定供給と品質向上・サポートができる体制の確立を目的とし、
新製品立上げに対して、製造準備と生産の円滑な推進管理ができるよう対応しております★

## Slide 10
Chart: (H)
| O社 | T社 | A社 | H社
 | 45 | 25 | 3 | 0
 | 0 | 0.61644 | 0.9589 | 1 | 1
n＝73(H）
Chart: (件)
| O社 | T社 | A社 | H社
 | 12 | 8 | 1 | 0
 | 0 | 0.57143 | 0.95238 | 1 | 1
【現状把握】
（10/29）
▼あるべき姿
◆『新規仕入先』２社で全体の95％を占める‼
▼現状
仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ 0件
仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ
’22年10月～’23年3月の実績 21件
〈問題〉
生準計画進捗遅れが
’22年度下期で21件発生
⇒進捗遅れが、客先を含む後工程に
迷惑をかける恐れがある
n＝21(件）
(2) 仕入先別 対応工数
（’22年10月～’23年3月）
遅れが無いようにしなきゃ💦
◆『新規仕入先』２社で全体の95％を占める‼
新規
既存
(1)仕入先別 発生件数
（’22年10月～’23年3月）
■生準遅れ２1件を仕入先別・対応工数別に掘り下げると…
新規
既存
2社平均35H
2社平均10件
1)問題の明確化
2)問題のブレイクダウン
Notes: 始めに、現状把握で問題の明確化を行いました。
あるべき姿と現状のギャップを確認した所、
「仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ」が22年度下期で21件発生しており、
問題点として浮かびあがりました。★
問題のブレイクダウンを進め、
21件の内訳について仕入先別で確認すると、
新規仕入先のO社、T件で95％を占めており、2社平均で10件発生していました★
遅れに対する対応工数をみてみると、
新規仕入先2社で95％を占めており、2社平均で35Hかけていました★

## Slide 11
【現状把握】
（11/29）
■さらに、新規仕入先に対し
遅れにかかった工数を項目別でみると…
①監査改善資料回収 ②検査記録回収
にフォロー工数をかけている
仕入先から納期通りに提出されても、
不備があることがありました。
再提出された資料も思い通りに
修正されていないことがあり、
当日中に処理が必要な資料だと
残業になってしまいました💦
かおりちゃん
(３)新規仕入先 項目別フォロー工数
（’22年10月～’23年3月）
Chart: (H)
| 監査改善報告回収 | 検査記録回収
 | 63 | 7
 | 0 | 0.9 | 1
監査改善資料
回収
検査記録
回収
資料受理後は確認が必要だし、
客先への納期遵守は大切だよね！
木村リーダー
n＝70(H）
Notes: さらに遅れに対する対応工数を項目別でみると
①監査改善資料の回収 ②検査記録の回収
に工数をかけていることが見えてきました★
後藤「仕入先から納期通りに提出されても不備があったり、
再提出された資料も思い通りに修正されていないことがあり、
当日中に処理が必要だと残業になってしまいました。」とかおりちゃん。
木村「資料受理後は確認が必要だし、客先への納期遵守は大切だよね！」★

## Slide 12
一致団結!!
頑張ろう!!
Chart: 
| アルファードヴェルファイア | カムリ
件数 | 10 | 0
Chart: 
| アルファードヴェルファイア | カムリ
件数 | 35 | 0
【目標設定】
（12/29）
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
テーマ選定 |  |  |  |  |  | 
現状把握 |  |  |  |  |  | 
目標設定と活動計画 |  |  |  |  |  | 
要因解析 |  |  |  |  |  | 
要因調査 |  |  |  |  |  | 
対策案の検討 |  |  |  |  |  | 
対策実施方法 |  |  |  |  |  | 
対策結果と確認 |  |  |  |  |  | 
標準化と管理の定着 |  |  |  |  |  | 
【活動計画・実績】
☜ 計画
☜ 実績
4/25,5/9,26
5/26,6/6
6/20,7/4
7/4,18,25
8/1,9/1
5/26,6/6
6/20,7/4
9/1
9/1
■新規仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ
新規仕入先
2社平均
M社
（新規仕入先）
10
０
発生件数
(件)
’23年8月末
(号口試作断面)
までの実績
M社
（新規仕入先）
’23年8月末
(号口試作断面)
までの実績
０
フォロー工数
35
(H)
新規仕入先
2社平均
目標
活動計画・実績
Notes: 目標設定では、
新規仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ発生件数について★
仕入先2社平均で10件発生していたのを、
次の新製品がある仕入先M社で’23年8月末までの実績を0件、★
フォロー工数について35Hを、0Hにするという目標を立てて取り組みました。★
活動計画は、御覧のように計画を作成し、
4月にテーマ選定から、8月までこのような計画に沿って取組みました。★

## Slide 13
【要因解析】
（13/29）
確認項目が
変更前後で違う
意思疎通が
納期管理する
仕組みがない
監査記録内容がわかりにくい
生準業務に工数がかかる
特性要因図で解析を
進めた結果、
3つの要因が見えてきた‼
早速担当を割り振って調査
を進めよう!!
特性要因図を使って要因を解析
①監査記録の内容が
わかりにくい
②意志疎通ができていない
③納期管理する
仕組みがない
Notes: 次に要因の解析を「特性要因図」使って進めました。★
その結果、3つの要因が見えてきました。
１つ目は、監査記録の内容が分かりにくい
２つ目は、意思疎通ができていない
３つ目は、納期管理する仕組みがない★
が推定要因としてあがりました。
早速、担当を決めて調査を進めていきました。★

## Slide 14
【要因調査】
（14/29）
悪い例
○○の要領書の管理項目が
一部抜けているので追記をすること
①監査記録の内容が分かりにくい
過去の監査記録の『点検シート』を確認すると、
監査指摘内容に具体的な指示がないもの
を発見しました！
これでは、何の管理項目が
抜けているのか分からないよね!
点検時にすり合わせをしているけど、
後日、指摘内容を忘れてしまっていると抜け漏れが発生してしまうね!
点検チェックシート
その結果、仕入先からの提出資料に
不備・不足があって、やり直しが発生しているね!
やっぱり監査記録の
『指摘の記入方法』に問題があるね
Notes: 要因調査では始めに
1つ目の「監査記録の内容が分かりにくい」について調査を進めました★
過去の工程監査記録を確認してみると、
監査指摘内容に具体的な指示がないものがありました。
これでは何の管理項目が抜けているのかが分からず、
後日、指摘内容を忘れてしまっていると改善に抜け漏れが発生してしまいます。
その結果、仕入先からの提出資料に不備・不足がありやり直しが発生していました。
必要な改善が行われないと、品質不具合発生のリスクを取り除けず、
不具合発生により客先に迷惑をかける可能性があります。★

## Slide 15
検査記録 提出の流れ |  |  |  | 
N-6 | 納入前確認会 |  |  | 
N-5 |  |  |  | 
N-4 |  |  |  | 
N-3 |  |  |  | 
N-2 | 製品出荷 |  |  | 
N-1 |  |  |  | 
N | 初品納入 |  |  | 
N+1 |  |  |  | 
【要因調査】
（15/29）
②意思疎通ができていない
意志疎通ができていなかった事例
アラコ
検査記録は
社内承認していないので、
後日メールで提出しますね!!
メール受理
回覧・承認
客先提出
新規仕入先
内容確認
回覧・承認
納入前確認会
1日
遅れ発生!
お客様(トヨタ紡織)
仕入先からの
提出遅れ
新規仕入先とコミュニケーションがとれていなくて、検査記録提出が遅くなることがありました
製品
提出
受取り
×
×
これに
ついてはどう？
分かりました!
Notes: 次に２つ目の「意志疎通ができていない」について調査を進めました。★
岡崎・松沢「かおりちゃんこれについてはどう？」
後藤「仕入先とコミュニケーションがとれていなくて、
客先への検査記録提出が遅くなることがありました」とかおりちゃんの声が。
さらに詳しく話を聞くと、★
「初品納入前に納入前確認会で、製品と検査記録に問題がないか確認しますが、
検査記録に仕入先の承認印が入っていなくて、その時に記録を受け取ることができませんでした。
仕入先は、今まで製品に同封して客先に提出していたため、
製品出荷までに承認印を入れればいいと思っていたようです。★
その後、メールで提出してもらうよう話をしましたが、2日経っても提出されず、
フォローしてやっと提出されたため遅れが発生しました」
検査記録提出遅れが発生すると、
製品の良否確認が遅れ不具合品を流出させてしまう恐れがあります。★

## Slide 16
13日(月)
14日(火)
15日(水)
16日(木)
17日(金)
20日(月)
21日(火)
22日(水)
23日(木)
24日(金)
【要因調査】
（16/29）
③納期管理する仕組みがない
私はメールのスケジューラーで納期管理してます!
1日前にアラームが鳴るようにして設定してあって、納期1日前にリマインドメール、
納期を過ぎたら電話をしています。
電話元で今から取り掛かるから、3日後に提出しますといわれたことがありました。
納期管理方法のマニュアルってみたことないけど、どうやって納期管理するのがいいだろう？
事務業務の納期管理ってあたりまえそうで
マニュアルみたことないね。みんな自分の
やり方で納期管理しているみたいだね。
リマインド
メール
電話
納期
かおりちゃんのある2週間(2023年3月13日～24日)
4日
遅れ発生!
Notes: 次に３つ目の「納期管理する仕組みがない」について調査を進めました。★
確認をした結果、
納期管理についてのマニュアルはなく、各自のやり方で管理していることが分かりました。★
かおりちゃんはどうやって管理してる？
「私はメールのスケジューラーで管理してます。
1日前にアラームが鳴るように設定していて、
納期1日前にリマインドメール、納期を過ぎたら電話をしています。
先日は納期を過ぎて電話をしたら、3日後に提出しますと言われて困ることがありました」★

## Slide 17
生準業務に 工数がかかる | № | 真因 | 調査内容 | 対策要/否
 | 1 | 監査記録の内容が分かりにくい | 重要工程の監査記録に抽象的な部分があり、何をどのように改善すればいいのか分かりにくい。そのため、仕入先から提出される 改善資料の不備につながっていた。 | 要
 | 2 | 意志疎通ができていない | 私達がどの資料をいつ・どのように提出してほしいのか、 新規仕入先と情報共有ができていなかった。 | 要
 | 3 | 納期管理する仕組みがない | 提出資料の納期フォローの方法のマニュアルはなく、 個々の力量に任せられていた。 | 要
【要因調査】
（17/29）
仕入先の品質担当者
要因調査結果
よろしく お願いします。
調査した結果、
3つの要因すべてが事実だということが分かり、
対策が必要と判断しました。
Notes: 特性要因図で抽出した3つの要因に対し調査をした結果、★
3つの要因すべてが事実であり、対策が必要であると判断しました。★

## Slide 18
 |  |  | 凡例 最適：５点 適正：３点 適正小：１点 |  |  |  |  |  | 
真因 | 対策案 |  | 対策 期間 | 現実性 | 重要性 | コスト | 期待 効果 | 評価 | 
監査記録の内容が分かりにくい | 1 | 監査記録と改善計画に具体的内容を記録する | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ◎
意志疎通ができていない | 2 | 新製品の進捗状況確認会を実施する | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ◎
納期管理する仕組みがない | 3 | 進捗フォロー手順を明確にする | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ◎
【対策の検討】
（18/29）
対策案検討結果
マトリックス図を用いて検討した結果、
3項目の対策が必要と判断しました!!
Notes: 次に、真因を取り除くため対策を検討しました。
真因から対策案を抽出し、マトリックス図を用いて検討した結果、★
3項目の対策が必要と判断しました。★

## Slide 19
木 村
【対策案の実施方法】
（19/29）
飯 田
『系統図法』とは?
大きな概念を
目的と手段に細分化して
いくことで具体的な手段を
考える手法
対策①
対策②
対策③
目的
手段
系統図を用いて対策案から対策の実施方法を抽出
いつものQC７つ道具以外に
目的に沿った最適なQC７つ道具を
使って解析してみて下さい
それでは新QC７つ道具にある
「系統図」を使ってみます!!
メンバーで手分けして
対策の実施方法を検討します!!
Notes: 次に3項目の対策案に対し、対策の実施方法を検討しました。★
飯田アドバイザーからアドバイスをもらい、
「系統図法」を使って対策案の実施方法を考えました。★
早速、メンバーで手分けして対策の実施方法を検討していき、
検討した結果、御覧のように対策の実施方法を考えました。★

## Slide 20
（20/29）
【対策実施】
【業務要領】
内容：
※各資料を作成する時に、指摘/改善項目がある場合は、
具体的に内容を記入すること
例） NG：管理項目が一部抜けているので追記すること
OK：管理項目の○○項目が抜けているので追記すること
次回監査より対応します
みんな、やり直しが発生しないように
業務要領に追加したから
次回の監査から適用してね！
対策① 監査指摘記録方法を業務要領書に追加
業務要領に指摘や記録の方法追加
Notes: 対策の実施について、★
対策1は、
品質統括室の業務要領に指摘の記録方法を追加しました。
そして、追加した業務要領書を基に教育を実施して、★
M社に対する新製品監査から、
指摘に対してどうするのかまで記載するように改善し、
後日の改善確認では指摘に対し、狙いの改善が出来るようになりました★

## Slide 21
【対策実施】
（21/29）
生産準備計画書に仕入先連絡会を追記(開催頻度：月に1回以上)
対策② ②-1 生産準備計画書原本に情報共有会の項目を追加
②-2 頻度を決め定期的に情報共有会を実施
必要に応じて、仕入先さん
現地に伺って生産準備状況・
困り事を聞き取りしましょう!
【打合せ内容】
・生産準備計画の進捗確認
・不具合情報の共有
・困り事吸い上げ 等
仕入先の品質担当者
Teams会議
現地確認
確認方法：Teams会議、現地確認
現地現物での確認は大切だよね!
Notes: 対策2では、★
生産準備計画書原本に、仕入先連絡会の項目を追記し、
定期的に仕入先との情報共有を計画しました。
開催頻度は月に1回以上と頻度を決め、
各計画について事前に打合せを行いました。
認識を随時合わせながら生準活動を進め、
足踏み・やり直しをすることが無いよう
カムリの生準活動を進めていくことができました★

## Slide 22
【対策実施】
（22/29）
納入前確認会の事前打ち合わせ
出荷までに納入前確認会を行いたいですが、
いつなら大丈夫そうですかー？
検査確認記録の提出は、納入前確認会の時にお願いしますね!
縫製日、検査日、検査記録作成のリードタイムをすりあわせ、仕入先さんと納入前確認会の実施日を決定
仕入先の品質担当者
対策② ②-2 情報共有会詳細
8/22(火)に確認会大丈夫です。
8/7(月)に生産するので、8/9(水)に検査、8/10-11で検査確認記録をまとめるようにしますね!
Notes: 対策2の詳細打合せの一つの事例として、★
納入前確認会についての事前打合せを行っています。
縫製日、検査日、検査記録作成のリードタイムをすりあわせ、
仕入先と納入前確認会の実施日を決めていきました★

## Slide 23
【対策実施】
（23/29）
リマインドは、
依頼日～納期の
3分の2のタイミングで実施
13日(月)
14日(火)
15日(水)
16日(木)
17日(金)
20日(月)
21日(火)
22日(水)
23日(木)
24日(金)
提出依頼
(メール・電話)
納期
フォロー
(メール・電話)
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N
対策③ フォローマニュアルの作成
フォローマニュアルを作成しました!!
手順に沿って納期前のリマインドを
実施して納期遅れがないように
フォローしていきます!!
Notes: 対策３では、★
“業務・資料作成依頼及びフォローマニュアル“を作成しました。
マニュアルの中で、フォローするタイミングを、
提出依頼日～納期の3分の2を過ぎたタイミングと決めたので、
仮に納期9日前に提出依頼をした場合、フォローは納期3日前になります。
フォロータイミングを明確にし、依頼の様式を作成することで、
誰でも同じように依頼・フォローをできるようなマニュアルになっております。★

## Slide 24
【結果の確認】
（24/29）
新たに加わった仕入先と対話する機会が増え、
コミュニケーションの向上を図ることができた
無形効果
Chart: 
| アルファードヴェルファイア | カムリ
件数 | 10 | 0
■新規仕入先メーカーにおける生準計画進捗遅れ
新規仕入先
2社平均
M社
（新規仕入先）
10
０
発生件数
(件)
’23年8月末
号口試作断面
までの実績
Chart: 
| アルファードヴェルファイア | カムリ
件数 | 35 | 0
M社
（新規仕入先）
’23年8月末
号口試作断面
までの実績
０
フォロー工数
35
(H)
新規仕入先
2社平均
目標達成!!
目標達成状況
目標達成!!
Notes: 活動の結果、
新規仕入先における生準計画進捗遅れ発生件数について、
当初、平均で10件発生していましたが、★
M社の新製品で’23年8月末までの実績は0件、
進捗遅れフォロー工数は、★
35Hを0Hにすることができ、目標を達成することができました！★
無形効果として新たに加わった仕入先との対話する機会が増え、
コミュニケーションの向上を図ることができました★

## Slide 25
よかった!!
かおりちゃんにいつもの笑顔が戻ったよ!!
【結果の確認】
（25/29）
かおりちゃん、
最近、いい顔してるね!!
上司の鴻池さん
残業負荷が減った分、
他の監査業務を頑張ってくれたんだよね!!
いつも頑張ってくれてありがとう!
Chart: 2023年度上期 かおりちゃんの月の残業時間
| '22年度 上期平均 | '22年度 下期平均 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
 | 10.8 | 28.2 | 14 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5
対策後
月平均12.5H
(下期平均より15.7H減少)
皆さんがいろいろ考えてくれて改善をしたおかげで、新規仕入先さんと
うまく仕事が進めれています！残業時間がだいぶ減りました!
カムリの生準の中で、資料提出遅れ・資料不備はありませんでした。
かおりちゃん
Notes: かおりちゃんの残業時間は、★
3つの対策を実施したことにより、’22年度下期に平均28.2時間でしたが、
次年度の4-8月には、月平均15.7時間減らすことができました。★
後藤「新規仕入先とうまく仕事が進めれています、
残業時間がだいぶへりました。」とかおりちゃん。★
よかった！かおりちゃんにいつもの笑顔が戻ったよ！★

## Slide 26
新７つ道具「系統図」を使って問題解析ができました！
下期テーマでも、さらにレベルアップするぞ！
【結果の確認】
（26/29）
Chart: 
| チームワーク | ルール遵守 | 会合 | 向上意欲 | 他部署連携 | 運営方法 | 多技能化 | 改善能力 | QC手法 | 基本ステップ
1
2
3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
5
Y軸(活気）
X軸(技能）
・自分の役割に応じた行動ができる
・自主的に問題解決に取り組む
ことができる
・担当業務に必要な知識、
技能を指導できる
・担当業務以外３つまで業務が
標準レベルで作業可能
・連携意識や協力意欲
・結束を強め協力して困難
を乗り越える
強化
弱点
チームワーク
基本ステップ
多技能化
運営方法
弱点
●：年央
X軸：3.4→3.6(+0.2Up)
Y軸：4.0→4.2(+0.2Up)
レベルアップ!!
・「層別」の考え方での改善
・「PDCA」が身についている
レベルアップ
レベルアップ
サークルレベル把握表
サークルレベル
弱点
Notes: 今回の活動で、
サークルレベルは、目標のAランクまでは届きませんでしたが、★
X軸：3.4から0.2ポイントアップ、
Y軸：4.0から0.2ポイントアップでき、★
弱点だった基本ステップの層別の考え方での改善、
また、強化項目であったチームワークを向上させることができました。★
今後の活動では、
上司や関連部署との連帯力をアップさせ問題解決スキルを向上させることが
できるようレベルアップを図っていきます。★

## Slide 27
【標準化と管理の定着】
（27/29）
標準化と管理の定着
S(標準化）D(実施）C(評価）A（処置）で 標準を維持、管理していきます!!
 | 何で | 何を | 誰が | いつ | どうする
1 | 重要工程監査 業務要領 | 監査指摘記録状況 | 監査G | 1回/年 入社時 | 業務要領書に沿って、 指摘に対し具体的に記入することの教育を実施
2 | 生産準備計画書 | 情報共有会の 実施 | 監査G | 各車種の生産準備 計画書の作成時 | 頻度を決め実施
3 | フォローマニュアル | フォロー実施状況 | 監査G | 1回/年 入社時 | マニュアルに沿って、 実施できているか教育を実施
Notes: 標準化と管理の定着では、★
1つ目の監査指摘記録状況について、
見直した業務要領書に沿って、指摘に対する記録のしかたを
年1回もしくは入社時に教育★
2つ目の情報共有会の実施について、
見直した生産準備計画書を使って、各車種の生産計画作成時に
頻度を決めて実施★
3つ目のフォロー実施状況について、
作成したマニュアルに沿って実施できているかを
年1回もしくは入社時に教育を実施していきます。★

## Slide 28
【良かった点、今後の進め方】
（28/29）
・問題のブレイクダウンで新規仕入先・既存仕入先に層別し、問題点を発見することで
メンバーの弱点を克服することができた。
・新規仕入先へヒヤリングをし、業務内容を改めて見直す事で、新しい考え方・知識・方法
を学ぶことができた。
良かった点
・今後も各仕入先との連携を深め、相乗効果を発揮し、品質の造り込みができるよう活動していきます。
今後の進め方
アラコのTier1として新たに加わった仕入先の皆さん、ご協力ありがとうございました!!
…2024年4月からの新メンバー
Notes: 最後に、今回の活動の振り返りですが、★
良かった点は、
問題のブレイクダウンで新規仕入先・既存仕入先に層別し、問題点を発見することで
メンバーの弱点を克服する事ができました。
また、仕入先へヒヤリングをし、業務の進め方を見直す事で、
新しい考え方・知識・方法を学ぶことができました。
そして何より、新しい仕入先とコミュニケーションを図る中で、
チームワークの大切さを改めて感じることができました★
今後も各仕入先との連帯を深め、相乗効果を発揮し、
品質の造り込みと円滑な新製品立ち上げができるよう活動していきます。★

## Slide 29
ご清聴ありがとうございました。
（29/29）
協力
Notes: 我が社は2024年、創立50周年を迎えることが出来ました。
歩みを止めることなく更なる未来へ向けて前進していきます。
以上で、GEARサークルの発表を終わらせて頂きます。
ご清聴ありがとうございました。